Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Совет депутатов Кировского сельсовета

РЕШЕНИЕ

17.05.2019                                                                                                                    № 21

с. Кирово

Об утверждении плана работ по

благоустройству и озеленению

населенных пунктов Кировского

сельсовета на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Кировский сельсовет, Совет депутатов Кировского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить план работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов Кировского сельсовета на 2019 год (Приложение 1).

- Утвердить состав комиссии Кировского сельсовета по выполнению плана работ по благоустройству и озеленению территории муниципального образования Кировский сельсовет (Приложение 2).

- Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Кировского сельсовета                                                       И.В. Манаенко

Приложение 1

к решению Совета депутатов

Кировского сельсовета

от 17.05.2019 № 21

План работ

по благоустройству и озеленению

населенных пунктов Кировского сельсовета на 2019 год

| № п/п | Мероприятия | сроки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Провести уборку мусора и сухой травы на приусадебных участках и прилегающей к ним территории, провести покраску, побелку изгороди, фасадов домов | Апрель - май 2019 г. | Депутаты, жители сел. уличные комитеты, ТОС |
| 3 | Провести субботники по очистке территорий предприятий и организаций | Апрель - май 2019 г. | Руководители предприятий и организаций |
| 4 | Провести субботники по уборке мусора и сухой травы с территорий кладбищ | Апрель - май 2019 г. | Администрация сельсовета и общественность |
| 8 | Проведение рейдов в населенных пунктах с целью выявления нарушений Правил благоустройства | июнь- сентябрь 2019 г. | Администрация Кировского сельсовета, Совет депутатов Кировского сельсовета |
| 13 | Провести покраску элементов детской площадки | Июнь 2019. | МБУК Кировский СДК |
| 13 | Обустроить контейнерные площадки в населенных пунктах Кировского сельсовета | До 01.08.2019 г. | Администрация Кировского сельсовета |
| 14 | Производить скашивание травы в населенных пунктах Кировского сельсовета | В течение летнего периода 2019 г. | Администрация Кировского сельсовета |
| 15 | Вывоз мусора с территории населенных пунктов Кировского сельсовета | В течение всего периода 2019 г. | Администрация Кировского сельсовета |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

Кировского сельсовета

от 17.05.2019 № 21

С О С Т А В

комиссии   по проверке соблюдения Плана благоустройства, озеленения на территории поселений Кировского сельсовета в 2019 году.

Председатель комиссии

Манаенко Ирина Викторовна – глава Кировского сельсовета;

члены комиссии:

Радченко Любовь Михайловна –депутат Кировского сельсовета;

Радикевич Светлана Владимировна – депутат Кировского сельсовета;

Мишуренко Алевтина Михайловна – депутат Кировского сельсовета;

Мащенко Сергей Василдьевич – депутат Кировского сельсовета.